Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах в зоне ответственности

филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

на период с**23.04.18 по 28.04.18**

| №  п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы (диспетчерское наименование) | Вид работ | Адреса потребителей, населенный пункт, улица, дом, социально-значимые объекты | Количество населения  (чел) | Дата и время проведения плановых работ | | Принятые меры по обеспечению бесперебойного  электроснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Кировск | Г. Кировск ТП-194 РУ-6/0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | ч/с : Набережная 66-102 | 50 | 23.04.18  09-00 | 23.04.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | ССНТ «Восход»  ТП-711 РУ-10кВ Тр-тр. | Техническое обслуживание | садоводство | 150 | 23.04.18  09-00 | 23.04.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Люксэнергомонтаж» | г. Шлиссельбург  КЛ-6кВ Ф.727-03,06 | Откопка и подготовка котлована под ГНБ проектируемых  КЛ-6кВ |  |  | 23.04.18  09-00 | 28.04.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
| 1. л | ООО «Электромонтаж 54» | Г. Шлиссельбург КЛ-10кВ Ф-517-01 | Откопка и подготовка котлована под проектируемую КЛ-10кВ от РП-2 до ВЛ-10кВ |  |  | 23.04.18  09-00 | 28.04.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г. Шлиссельбург ТП-22 РУ-10/6/0,4кВ, Т-1, Т-2 | Техническое обслуживание | Котельная «Хозблок», КНС-6, пожарная часть, д/с «Теремок», ЧП «Михович», ул. 18 Января 2(к1), Малоневский к-л 10 | 450 | 23.04.18  09-00 | 23.04.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Кировск ПС Ладога ВЛ-6кВ Ф-207 оп.36-50 | Чистка трасы от поросли. |  |  | 23.04.18  09-00 | 28.04.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ВЛИ-0,4кВ | Подключение/отключение абонентов |  |  | 23.04.18  09-00 | 27.04.18  16-00 | Без отключения ЛЭП |  |
|  | Отрадное | Г.Отрадное КЛ-10кВ ТП-502-503 | ОМП, откопка МП, прокладка кабельной вставки, монтаж соед.муфт, В/В испытания |  |  | 23.04.18  09-00 | 28.04.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | Г.Отрадное КЛ-10кВ ТП-571-540 | ОМП, откопка МП, прокладка кабельной вставки, монтаж соед.муфт, В/В испытания |  |  | 23.04.18  09-00 | 28.04.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | П. Павлово ТП-411 РУ-10кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | ЗАО «Капри» |  | 23.04.18  09-00 | 23.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-581 РУ-0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание |  | Без потребителей | 23.04.18  09-00 | 23.04.18  13-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-582 РУ-0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание |  | Без потребителей | 23.04.18  13-00 | 23.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «РИЭСК СПБ» | Г. ОтрадноеВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-526 | Реконструкция | ч/с 3 лин 21-61, 4 лин 33-75,5 лин 33-69,6лин 21-67, Международный пр.39-53 | 150 | 23.04.18  09-00 | 23.04.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-583 РУ-0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание |  | Без потребителей | 24.04.18  09-00 | 24.04.18  13-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П. Назия КТП-3787 РУ-10/0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | ч/с: Канавная 2а,б,в, 3,3а, Лавская 13-43, Геология 1,3,5,7,21-27, Заводская 2-20 | 50 | 24.04.18  09-00 | 24.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Шлиссельбург ТП-4 РУ-6/0,4кВ Т-1 | Техническое обслуживание | Колледж Водного транспорта, ООО «Кондор», ВПУ-26, УЮТ, ООО «МКК», ЗАО ОРС СЗП, «Верный», «Магнит», ГРП, «Русский фонд недвижимости», КНС-2, «Семья», выдача карт БСК,офис ЖУК, Затонная 1,1а,3, 1Мая 4 | 150 | 24.04.18  10-00 | 24.04.18  14-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск СТП-212 РУ-6/0,4кВ/, Т-1 | Техническое обслуживание |  | Без потребителей | 24.04.18  09-00 | 24.04.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «РИЭСК СПб» | Г. Отрадное ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-522 | Реконструкция | ч/с 8лин 51-105,9лин 12-83, 10 лин 45-96, 1 Советский пр.63-88, 2 Советский пр.55-80, 3 Советский пр.50-87, 11 лин 74-99 | 250 | 24.04.18  09-00 | 24.04.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | П. Малукса ТП-2 РУ-6кВ яч 2 | Регулировка ВН | Вышка МТС, Котельная, Кампес, ул. Карьерная 1-10, Песочная 1-18 | 80 | 24.04.18  09-00 | 24.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | П. Мга РП-11 Т-1 | Техническое обслуживание | «Монтак» |  | 24.04.18  09-00 | 24.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | г. Отрадное ТП-536 РУ-10/0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | ЗАО «Гесер» |  | 09.04.18  09-00 | 13.04.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Кировск ТП-163 РУ-0,4кВ, Т-1 | Замена трансформатора | Ул Набережная 9,13,15а,Навая 2,6а,8 | 300 | 25.04.18  09-00 | 25.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | п. Мга ТП-20 РУ-6/0,4кВ Т-1 | Техническое обслуживание | Штаб ГО, ч/с Мирошниченко 1-50, пер. Луганский 1-10, Заречная 1-15, Песочная 21-29, ш. Революции 23-53, пер. Южный11-19, пер. Бетонный 1-14 | 150 | 25.04.18  09-00 | 25.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П. Назия СТП-3834 РУ-10/0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | Д. Сирокасска д.3 | 2 | 25.04.18  09-00 | 25.04.18  12-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Кировск ТП-135 РУ-6/0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | «Барс» |  | 26.04.18  09-00 | 26.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Кировск ТП-135А РУ-6/0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | «Барс» |  | 26.04.18  09-00 | 26.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Шлиссельбург ТП-25 РУ-10/0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | ООО «Тандем», ЧП «Невский ландшафт», «КиТЭК», деревообрабатывающий цех, ЧП «Алешин», ООО «Грувер», ООО «Вега», автостоянка |  | 26.04.18  09-00 | 26.04.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П. Назия СТП-3850 РУ-10/0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | Д. Васильково д.1 | 2 | 26.04.18  09-30 | 26.04.18  12-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П. Назия СТП-3851 РУ-10/0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | Д. Сирокасска д.5А | 2 | 26.04.18  13-30 | 26.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | П.Мга, Павлово, г.Отрадное ВЛИ-0,4кВ | Отключение абонентов |  |  | 26.04.18  09-00 | 26.04.18  16-00 | Без отключения ЛЭП |  |
|  | Отрадное | г. Отрадное ТП-545 РУ-10кВ яч-2 | Ревизия ШР |  |  | 26.04.18  09-00 | 26.04.18  15-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-546 РУ-0,4кВ | Техническое обслуживание | Котельная, «СЗРП» |  | 26.04.18  09-00 | 26.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | П.Мга, Павлово, г.Отрадное ВЛИ-0,4кВ | Подключение абонентов |  |  | 27.04.18  10-00 | 27.04.18  16-00 | Без отключения ЛЭП |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-546 Т-1 | Техническое обслуживание |  |  | 27.04.18  09-00 | 27.04.18  13-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-546 Т-2 | Техническое обслуживание |  |  | 27.04.18  13-00 | 27.04.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-577 РУ-0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание |  | Без потребителей | 27.04.18  09-00 | 27.04.18  13-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-573 РУ-0,4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | ч/с Питерская 1-5 | 6 | 27.04.18  13-00 | 27.04.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Связь  Энергострой | г.Шлиссельбург  ПС-727 ШР-35кВ Т-1 | Монтаж ошиновки | ЛТЗ, НССЗ, ЛИРС, Водозабор, КНС №2 и №4, КСК «Невский», Бассейн, Школа, Муз.школа, музей «Орешек», д/сады «Орешек», «Березка», ул.Красный трактд.1-20, Краснофлотская 9-18, Староладожский к-л 1-22, Новоладожский к-л 10-17, Пионерский переулок4-8, ул.Ульянова22,24,26, ул.Жука1,1а, ул.Кирова д.2-38, ул.18 Января 2,3, ул.Затонная 1-13, 1Мая д.2-22, ул.Чекалова д.4-36а, Малоневский к-л 6-12, ул.Комсомольская д.4-8, улПролетарская д.1-20 | 6000 | 26.04.18  00-00 | 26.04.18  06-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Энергоконтроль» | Г. Отрадное ВЛИ-0,4кВ ТП-563 | Проверка и восстановление систем коммерческого учета электроэнергии с применением ВПУ |  |  | 24.04.18  09-00 | 24.04.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО «Энергоконтроль» | Г. Отрадное ВЛИ-0,4кВ ТП-527 | Проверка и восстановление систем коммерческого учета электроэнергии с применением ВПУ |  |  | 26.04.18  09-00 | 26.04.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |

**Начальник ОДС Курышев В.Н.**

Исп. Диспетчер