О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121  «Об утверждении  муниципальной программы "Комплексное развитие Кировского муниципального района

Ленинградской области на 2016-2018 годы»

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.  Изложить наименование муниципальной программы в следующей редакции: «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:

# 2.1. В паспорте Программы строки "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" и "Планируемые результаты реализации программы" изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

# 2.2. Графы 6, 8 и 13 перечня мероприятий позиции с 40 по 66 мероприятий по реализации Программы изложить согласно приложению №2  к настоящему постановлению;

# 2.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно приложению №3  к настоящему постановлению.

# 3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации                                                                         А.П. Витько

Разослано: в дело, МКУ «УКС, КФ, отдел эк. развития.

Приложение №1

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района  Ленинградской области

от ___________2017 г.  № ___

Паспорт программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

| Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | ГРБС | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
|  |  | Всего | 164367,61 | 163912,65 | 29981,80 | 13000,00 | 14000,00 | 385262,06 |
|  |  |  |  | В том числе: |
|  | Комитеты ЛО | Средства бюджета Ленинградской области | 88720,56 | 94283,67 | 16981,80 | - | - | 185276,03 |
|  | МКУ «УКС» | Средства бюджета района | 75647,05 | 69628,98 | 13000,00 | 13000,00 | 14000,00 | 199986,03 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  | - |
| Планируемые результаты реализации программы |  |  | Реконструкция здания администрации Строительство газовой блочно-модульной котельной. Ремонт не менее 33 социально-значимых объектов. Проектирование – не менее 19 объектов Устройство пандусов – 2 объекта Ремонтные работы в здании внешкольного образования – 6 объектов Замена электрооборудования – 2 объект Ремонт кабинетов (групп) – 6 шт. |

Приложение №2

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района  Ленинградской области

от _____________2017 г.  № ____

Перечень мероприятий  программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в отчетном финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Капитальное строительство |
| 40. | Строительство муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург | Средства бюджета района | 2017 |  | 24118,08 |  | 24118,08 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Строительство объекта. -Присоединение к электрическим сетям. -Проведение государственной экспертизы проектной документации. -Авторский надзор. -Согласование проектной документации (ОАО «Ростелеком»). -Разработка проектно-сметной документации по объекту. -Подготовка и выдача технических условий. -Подготовка и выдача исходных технических данных. -Проверка достоверности определения сметной стоимости. -Изготовление технического плана объекта. |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 50110,00 |  | 50110,00 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
| 41. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Кировске Ленинградской области | Средства бюджета района | 2017 |  | 9179,24 |  | 9179,24 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Строительство объекта. -Технологическое присоединение. -Разработка проектно-сметной документации. -Согласование документации. -Предоставление доступа к услугам связи. -Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости. -Выполнение оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания. - Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта. - Подготовка и выдача технический условий на телефонизацию (радиофикацию) объекта. |
| 42. | МБОУ "Лицей г.Отрадное" | Средства бюджета района | 2017 |  | 6283,08 |  | 6283,08 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Разработка ПСД по объекту: строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г.Отрадное", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Дружбы, д.1". |
| 43. | МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" ст.Войбокало, Школьный пер. д.1 | Средства бюджета района | 2017 |  | 3003,95 |  | 3003,95 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания школы. -Подготовка проектно-сметной документации на строительство газовой блочно-модульной котельной для здания школы по адресу: ст.Войбокало, Школьный пер. д.1. -Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств. -Выдача заключений по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания. -Составление рыбохозяйственной характеристики реки Сарья. -Подготовка и выдача технических условий на производство работ с сооружениями связи, попадающими в зону строительства. -Подготовка и выдача технических условий. -Подготовка и выдача исходных технических данных. -Согласование документации. |
|  |  | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|  |  | Модернизация объектов водоотведения. |
| 44. | Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г.Отрадное (в том числе проектно-изыскательские работы) | Средства бюджета района | 2017 |  | 498,15 |  | 498,15 |  |  |  |  | - Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г.Отрадное (в том числе проектно-изыскательские работы) - Выдача технических условий (заключений) на присоединение объекта капитального строительства к сети проводного радиовещания и к РАСЦО Ленинградской области - Выдача технических условий (заключений) на телефонизацию объекта капитального строительства |
|  |  | Прочие объекты |
| 45. | Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | Средства бюджета района | 2017 |  | 4210,45 |  | 4210,45 |  |  |  |  | -Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. -Оказание услуг контроля соответствия выполняемых работ проектной документации. -Инженерно-геологические изыскания. -Внесение изменений в разделы ПСД. |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 36895,59 |  | 36895,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт |
|  |  | Образование |
|  |  | Дошкольные учреждения |
| 46. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 36" | Средства бюджета района | 2017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт. |
| 47. | МКУ УКС - Мероприятия по разработке ПСД на проведение текущего ремонта организаций дошкольного образования. | Средства бюджета района | 2017 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Разработка ПСД. |
| 48. | МКУ УКС – Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. | Средства бюджета района | 2017 |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. |
| 49. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №5" | Средства бюджета района | 2017 |  | 781,73 |  | 781,73 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Восстановление асфальтового покрытия на территории детского сада. |
| 50. | Дошкольное учреждение п. Назия | Средства бюджета района | 2017 |  | 2410,27 |  | 2410,27 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Присоединение к электрическим сетям. |
|  |  | Школьные учреждения. |
| 51. | МКОУ "Павловская основная общеобразовательная школа" | Средства бюджета района | 2017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Замена электропроводки. |
| 52. | МКУ УКС - Софинансирование мероприятий по реновации организаций общего образования | Средства бюджета района | 2017 |  | 1828,32 |  | 1828,32 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Мероприятия по реновации организаций общего образования. |
| 53. | МКУ УКС - Мероприятия по разработке ПСД на проведение текущего ремонта организаций общего образования. | Средства бюджета района | 2017 |  | 291,56 |  | 291,56 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Разработка ПСД. |
| 54. | МКОУ "Малуксинская начальная общеобразовательная школа " | Средства бюджета района | 2017 |  | 1684,49 |  | 1684,49 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Капитальный ремонт системы отопления. |
| 55. | МКУ УКС - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. | Средства бюджета района | 2017 |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. |
| 56. | МБОУ "Назиевская средняя общеобразовательная школа". | Средства бюджета района | 2017 |  | 292,27 |  | 292,27 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Капитальный ремонт в здании школы. |
|  |  | Внешкольные учреждения. |
| 57. | МБУДО "Назиевская детская школа искусств". | Средства бюджета района | 2017 |  | 4818,83 |  | 4818,83 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Работы по благоустройству территории. - Капитальный ремонт системы отопления, инженерного оборудования, помещений МБУДО "Назиевская детская школа искусств" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 15. - Авторский надзор. - Капитальный ремонт здания. - Устройство системы охранно-пожарной сигнализации. |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 722,33 |  | 722,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Культура |
| 58. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКУК «Центральная межпоселенченская библиотека». | Средства бюджета района | 2017 |  | 4158,80 |  | 4158,80 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Капитальный ремонт здания библиотеки. |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 4158,80 |  | 4158,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты |
| 59. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов. | Средства бюджета района | 2017 |  | 2534,19 |  | 2534,19 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт помещений Комитета образования в здании по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д. 20. - Ремонт кабинетов по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1. - Ремонтные работы в здании по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, д.20. - Выполнение работ по организации управления освещением в здании администрации -Устройство системы охранной сигнализации в здании администрации -устройство системы пожарной сигнализации в здании администрации. -Ремонт облицовки входной группы здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1 -Устройство помещений приёмных на первом этаже здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1 |
|  |  | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |
|  | МО «Кировск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Ремонт участка трубопровода канализационных сетей по адресу: г.Кировск БПС д.6 | Средства бюджета района | 2017 |  | 720,45 |  | 720,45 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт участка трубопровода канализационных сетей по адресу: г.Кировск БПС д.6 |
|  | МО Отрадненское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Ремонт участка водопровода протяженностью 3200 м от ул. Невская до Лесного переулка, далее по Лесному переулку до 2-й линии, далее по 2-й линии до 3-го Советского проспекта, далее по 3-му Советскому проспекту до 1-й линии, далее по 1-й линии до 4-го Советского проспекта, далее по 4-му Советскому проспекту до ул. Безымянная в г. Отрадное | Средства бюджета района | 2017 |  | 1192,50 |  | 1192,50 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Ремонт участка водопровода. |
| 62. | Ремонт водопровода протяженностью 1800 м от пересечения ул. Безымянной и 3-го Советского проспекта по 3-му Советскому проспекту до пересечения с 12-ой линией, далее по 12-ой линии до пересечения со 2-ым Советским проспектом в г. Отрадное | Средства бюджета района | 2017 |  | 444,59 |  | 444,59 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Ремонт участка водопровода. |
| 63. | Ремонт водопроводной сети по адресу: г. Отрадное, ул. Комсомольская | Средства бюджета района | 2017 |  | 109,88 |  | 109,88 |  |  |  |  | -Ремонт водопроводной сети. |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 988,93 |  | 988,93 |  |  |  |  |  |
| 64. | Ремонт канализационной сети по адресу: г. Отрадное, ул. Комсомольская | Средства бюджета района | 2017 |  | 156,45 |  | 156,45 |  |  |  |  | - Ремонт канализационной сети. |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 1408,02 |  | 1408,02 |  |  |  |  |  |
| 65. | МО Синявинское ГП |  |
|  | Подготовка технического плана и постановка на кадастровый учёт объекта: водопровод пос. Синявино | Средства бюджета района | 2017 |  | 70,00 |  | 70,00 |  |  |  |  | - Подготовка технического плана и постановка на кадастровый учёт объекта |
|  |  | Коммунальное хозяйство. |
| 66. | МКУ УКС - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений | Средства бюджета района | 2017 |  | 341,70 |  | 341,70 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений. |
|  |  | Итого |  |  | 385262,06 | 164367,61 | 163912,65 | 29981,80 | 13000,00 | 14000,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  |  | 185276,03 | 75647,05 | 69628,98 | 13000,00 | 13000,00 | 14000,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 199986,03 | 88720,56 | 94283,67 | 16981,80 |  |  |  |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района  Ленинградской области

от____________2017 г.  № ____

Планируемые результаты реализации  программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов образования Кировского муниципального района Ленинградской области | 139145,94 | 76028,91 | Капитальное строительство. Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов, подведомственных комитету социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области | 1918,42 |  | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области | 21047,63 | 13369,83 | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировского муниципального района Ленинградской области | 10426,60 | 36796,11 | Капитальный и текущий ремонт объектов. | Ед. | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Прочие объекты | 12737,44 | 73791,18 | Реконструкция, капитальный, текущий, косметический ремонт объектов. | Ед. | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |