АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие**

**Кировского муниципального района**

 **Ленинградской области»**

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

 1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строки "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" и "Планируемые результаты реализации программы" изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Графы 6,11,13,15 перечня мероприятий позиции с 144 по 184 мероприятий по реализации Программы изложить согласно приложению №2  к настоящему постановлению;

1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно приложению №3  к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации А.В. Кольцов

Приложение №1

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г №\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  |  |  | "Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области" |
| Цели программы  |  |  | Создание комфортных условий в социальных учреждениях на территории Кировского муниципального района Ленинградской области. Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, прочих объектов. |
| Разработчик программы- ответственный исполнитель подпрограммы  |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области  |
| Участники программы |  |  | Комитет образования Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области;Управление культуры Кировского муниципального района Ленинградской области;Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи. |
| Задачи программы  |  |  | Улучшение состояния зданий социально значимых объектов;Создание комфортных условий для работников и посетителей социальных объектов;Улучшение состояния объектов ЖКХ;Минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций. |
| Основные мероприятия  |  |  | 1. Капитальное строительство объектов муниципальной собственности.2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов муниципальной собственности |
| Сроки реализации программы  | 2016-2023 гг |
| Источники финансирования программы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **итого** |
|  | Всего  | **164 367,61** | **146 745,27** | **207 995,10** | **383 006,20** | **505 454,40** | **62 976,20** | **82 934,40** | **107 154,90** | **1 660 634,08** |
|  | В том числе: |
| Комитеты ЛО | Средства бюджета Ленинградской области  | 88 720,56 | 76 275,29 | 136 740,70 | 285 996,70 | 404 580,26 | 35 089,80 | 65 249,50 | 81 868,40 | 1 174 521,21 |
| МКУ «УКС» | Средства бюджета района   | 75 647,05 | 70 469,98 | 71 254,40 | 97 009,50 | 100 874,14 | 27 886,40 | 17 684,90 | 25 286,50 | 486 112,87 |
|  | Внебюджетные источники  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Планируемые результаты реализации программы  |  |  |  |  | Реконструкция здания администрацииРемонт не менее 33 социально-значимых объектов.Проектирование – не менее 19 объектовУстройство пандусов – не менее 2 объектовРемонтные работы в здании внешкольного образования – не менее 6 объектовЗамена электрооборудования – не менее 2 объектовРемонт кабинетов (групп) – не менее 7 шт. |

Приложение №2

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г №\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень мероприятий программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в отчетном финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | **2021г** |
|  |  | **Капитальное строительство** |
| 174 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.1 | Средства бюджета района | **2021** |  | **12 964,00** |  |  |  |  |  | 12 964,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Строительство объекта |
| 175 | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | Средства бюджета района | **2021** |  | **1 496,00** |  |  |  |  |  | 1 496,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Строительство объекта |
| 176 | Центр поддержки малого бизнеса | Средства бюджета района | **2021** |  | **4 750,00** |  |  |  |  |  | 4 750,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Разработка ПСД на строительство Центра поддержки малого бизнеса Кировского района по адресу: г. Кировск, ул. Красных сосен, д.4 |
|  |  |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Образование** |
| 177 | МБДОУ Детский сад №3 "Лучик'' | Средства бюджета района  | 2021 |  | **2 189,50** |  |  |  |  |  | 2 189,50 |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт ограждения территории по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 8 |
|  |  | **Физическая культура** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Мероприятия по проведению капитального ремонта спортивных объектов  | Средства бюджета района  | 2021 |  | **3 898,90** |  |  |  |  |  | 3 898,90 |  |  | МКУ «УКС» | - Капитальный ремонт стадиона по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Советская, д.1 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2021 |  | **35 089,80** |  |  |  |  |  | 35 089,80 |  |  |
|  |  | **Прочие объекты** |
| 179 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов | Средства бюджета района  | 2021 |  | **2588,00** |  |  |  |  |  | 2588,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов- Разработка ПСД на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.20 |
|  |  | **Итого** | **2021** |  | **62 976,20** |  |  |  |  |  | **62 976,20** |  |  |  |  |
|  |  | **Средства бюджета района** | **2021** |  | **27 886,40** |  |  |  |  |  | **27 886,40** |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Ленинградской области** | **2021** |  | **35 089,80** |  |  |  |  |  | **35 089,80** |  |  |  |  |
|  |  |  | **2022г** |
|  |  |  | **Капитальное строительство** |
| 180 | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | Средства бюджета района | **2022** |  | **10 435,00** |  |  |  |  |  |  | 10 435,00 |  | МКУ «УКС» | - Строительство объекта |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Культура** |
| 181 | МКУК «ЦМБ» Кировского района Ленинградской области | Средства бюджета района  | 2022 |  | **423,60** |  |  |  |  |  |  | 423,60 |  | МКУ «УКС» | -Капитальный ремонт МКУК «ЦМБ» Кировского района Ленинградской области |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2022 |  | **3 812,40** |  |  |  |  |  |  | 3 812,40 |  |
|  |  | **Физическая культура** |
| 182 | Мероприятия по проведению капитального ремонта спортивных объектов | Средства бюджета района | 2022 |  | **6 826,30** |  |  |  |  |  |  | 6 826,30 |  | МКУ «УКС» | Капитальный ремонт стадиона по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Советская, д.1 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2022 |  | **61 437,10** |  |  |  |  |  |  | 61 437,10 |
|  |  | **Итого** | **2022** |  | **82 934,40** |  |  |  |  |  |  | **82 934,40** |  |  |  |
|  |  | **Средства бюджета района** | **2022** |  | **17 684,90** |  |  |  |  |  |  | **17 684,90** |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Ленинградской области** | **2022** |  | **65 249,50** |  |  |  |  |  |  | **65 249,50** |  |  |  |
|  |  | **2023г** |
|  |  | **Капитальное строительство** |
| 183 | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | Средства бюджета района | **2023** |  | **16 190,00** |  |  |  |  |  |  |  | 16 190,00 | МКУ «УКС» | - Строительство объекта |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Физическая культура** |
| 184 | УМП Плавательный бассейн | Средства бюджета района | 2023 |  | **9 096,50** |  |  |  |  |  |  |  | 9 096,50 | МКУ «УКС» | -Капитальный ремонт плавательного бассейна в г. Кировск |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2023 |  | **81 868,40** |  |  |  |  |  |  |  |  81 868,40 |
|  |  | **Итого** | **2023** |  | **107 154,90** |  |  |  |  |  |  |  | **107 154,90** |  |  |
|  |  | **Средства бюджета района** | **2023** |  | **25 286,50** |  |  |  |  |  |  |  | **25 286,50** |  |  |
|  | **Средства бюджета Ленинградской области** | **2023** |  | **81 868,40** |  |  |  |  |  |  |  | **81 868,40** |  |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г № \_\_\_\_\_\_\_

Планируемые результаты реализации программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет района  | Другие источники | 2016год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год |
| 1  | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов образования Кировского муниципального района Ленинградской области | 3 685,50 | 0,00 | Капитальное строительство.Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 24 | 11 | 14 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов, подведомственных комитету социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировского муниципального района Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | Капитальный и текущий ремонт объектов. | Ед. | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие объекты | 7 338,00 | 0,00 | Реконструкция, капитальный, текущий, косметический ремонт объектов. | Ед. | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов физической культуры и массового спорта Кировского муниципального района Ленинградской области | 16 862,90 | 35 089,80 | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |