

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие Кировского муниципального района**

 **Ленинградской области на 2016-2018 годы»**

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Изложить наименование муниципальной программы в следующей редакции: «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области».

 2. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:

2.1. В паспорте Программы строки "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" и "Планируемые результаты реализации программы" изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2.2. Графы 6, 8, 9, 10 и 13 перечня мероприятий позиции с 40 по 80 мероприятий по реализации Программы изложить согласно приложению №2  к настоящему постановлению;

2.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно приложению №3  к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 Глава администрации А.П. Витько

Приложение №1

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_

Паспорт программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | ГРБС | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |
| 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | **итого** |
|  | Всего  | 164367,61 | 147683,21 | 277298,60 | 212359,00 | 10000,00 | 811708,42 |
|  |  | В том числе:  |
| Комитеты ЛО | Средства бюджета Ленинградской области  | 88720,56 | 76977,49 | 208373,00 | 179072,00 | - | 553143,05 |
| МКУ «УКС» | Средства бюджета района   | 75647,05 | 70705,72 | 68925,60 | 33287,00 | 10000,00 | 258565,37 |
|  | Внебюджетные источники  | - | - | - |  |  | - |
| Планируемые результаты реализации программы  |  |  | Реконструкция здания администрацииСтроительство газовой блочно-модульной котельной.Ремонт не менее 33 социально-значимых объектов.Проектирование – не менее 19 объектовУстройство пандусов – 2 объектаРемонтные работы в здании внешкольного образования – 6 объектовЗамена электрооборудования – 2 объектРемонт кабинетов (групп) – 7 шт. |

Приложение №2

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_

Перечень мероприятий программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в отчетном финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | **Капитальное строительство** |
| 40. | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район. | Средства бюджета района  | 2017 |  | 24118,08 |  | 24118,08 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Строительство объекта.-Присоединение к электрическим сетям.-Проведение государственной экспертизы проектной документации.-Авторский надзор.-Согласование проектной документации (ОАО «Ростелеком»).-Разработка проектно-сметной документации по объекту.-Подготовка и выдача технических условий.-Подготовка и выдача исходных технических данных.-Проверка достоверности определения сметной стоимости.-Изготовление технического плана объекта. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 20110,00 |  | 20110,00 |  |  |  | МКУ «УКС» |
| 41. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Кировске Ленинградской области | Средства бюджета района  | 2017 |  | 9179,24 |  | 9179,24 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Строительство объекта.-Технологическое присоединение.-Разработка проектно-сметной документации.-Согласование документации.-Предоставление доступа к услугам связи.-Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости.-Выполнение оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания.- Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта.- Подготовка и выдача технический условий на телефонизацию (радиофикацию) объекта. |
| 42. | МБОУ "Лицей г.Отрадное" | Средства бюджета района  | 2017 |  | 5539,00 |  | 5539,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Разработка ПСД по объекту: строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г.Отрадное", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Дружбы, д.1". |
| 43. | МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" ст.Войбокало, Школьный пер. д.1 | Средства бюджета района  | 2017 |  | 3003,95 |  | 3003,95 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания школы.-Подготовка проектно-сметной документации на строительство газовой блочно-модульной котельной для здания школы по адресу: ст.Войбокало, Школьный пер. д.1.-Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств.-Выдача заключений по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.-Составление рыбохозяйственной характеристики реки Сарья.-Подготовка и выдача технических условий на производство работ с сооружениями связи, попадающими в зону строительства.-Подготовка и выдача технических условий.-Подготовка и выдача исходных технических данных.-Согласование документации. |
|  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
|  |  | **Модернизация объектов водоотведения.** |
| 44. | Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г. Отрадное (в том числе проектно-изыскательские работы) | Средства бюджета района  | 2017 |  | 498,15 |  | 498,15 |  |  |  |  | - Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г.Отрадное (в том числе проектно-изыскательские работы)- Выдача технических условий (заключений) на присоединение объекта капитального строительства к сети проводного радиовещания и к РАСЦО Ленинградской области- Выдача технических условий (заключений) на телефонизацию объекта капитального строительства |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 7767,99 |  | 7767,99 |  |  |  |  |
|  |  | **Прочие объекты** |
| 45. | Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | Средства бюджета района  | 2017 |  | 1959,13 |  | 1959,13 |  |  |  |  | -Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.-Оказание услуг контроля соответствия выполняемых работ проектной документации.-Инженерно-геологические изыскания.-Внесение изменений в разделы ПСД. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 36895,59 |  | 36895,59 |  |  |  |  |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Образование** |
|  |  | **Дошкольные учреждения** |
| 46. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 36" | Средства бюджета района  | 2017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт. |
| 47. | МКУ УКС - Мероприятия по разработке ПСД на проведение текущего ремонта организаций дошкольного образования. | Средства бюджета района  | 2017 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Разработка ПСД. |
| 48. | МКУ УКС – Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. | Средства бюджета района  | 2017 |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. |
| 49. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №5" | Средства бюджета района  | 2017 |  | 553,59 |  | 553,59 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Восстановление асфальтового покрытия на территории детского сада. |
| 50. | Дошкольное учреждение п. Назия | Средства бюджета района  | 2017 |  | 2410,27 |  | 2410,27 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Присоединение к электрическим сетям. |
|  |  | **Школьные учреждения.** |
| 51. | МКОУ "Павловская основная общеобразовательная школа" | Средства бюджета района  | 2017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Замена электропроводки. |
| 52. | МКУ УКС - Софинансирование мероприятий по реновации организаций общего образования | Средства бюджета района  | 2017 |  | 1828,32 |  | 1828,32 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Мероприятия по реновации организаций общего образования. |
| 53. | МКУ УКС - Мероприятия по разработке ПСД на проведение текущего ремонта организаций общего образования. | Средства бюджета района  | 2017 |  | 291,56 |  | 291,56 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Разработка ПСД. |
| 54. | МКОУ "Малуксинская начальная общеобразовательная школа " | Средства бюджета района  | 2017 |  | 1213,44 |  | 1213,44 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Капитальный ремонт системы отопления. |
| 55. | МКУ УКС - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. | Средства бюджета района  | 2017 |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. |
| 56. | МБОУ "Назиевская средняя общеобразовательная школа". | Средства бюджета района  | 2017 |  | 1510,90 |  | 1510,90 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Капитальный ремонт в здании школы.-Ремонт систем вентиляции спортивного зала. |
| 57 | МБОУ «Кировская гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймаггомбетова» | Средства бюджета района  | 2017 |  | 442,56 |  | 442,56 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт водосточной системы здания. |
|  |  | **Внешкольные учреждения.** |
| 58. | МБУДО "Назиевская детская школа искусств". | Средства бюджета района  | 2017 |  | 4818,83 |  | 4818,83 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Работы по благоустройству территории.- Капитальный ремонт системы отопления, инженерного оборудования, помещений МБУДО "Назиевская детская школа искусств" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 15.- Авторский надзор.- Капитальный ремонт здания.- Устройство системы охранно-пожарной сигнализации. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 722,33 |  | 722,33 |  |  |  |  |
|  |  | **Культура** |
| 59. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКУК «Центральная межпоселенченская библиотека». | Средства бюджета района  | 2017 |  | 4004,56 |  | 4004,56 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Капитальный ремонт здания библиотеки. -Ремонт системы отопления здания библиотеки.-Разработка ПСД. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 4158,80 |  | 4158,80 |  |  |  |
|  |  | **Прочие объекты** |
| 60. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов. | Средства бюджета района  | 2017 |  | 4609,64 |  | 4609,64 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт помещений Комитета образования в здании по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д. 20.- Ремонт кабинетов по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.- Ремонтные работы в здании по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, д.20.- Выполнение работ по организации управления освещением в здании администрации-Устройство системы охранной сигнализации в здании администрации-устройство системы пожарной сигнализации в здании администрации.-Ремонт облицовки входной группы здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1-Устройство помещений приёмных на первом этаже здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1-Замена напольного покрытия в кабинете здания администрации №227 по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1-Замена трубопроводов и стояков отопления в подвале здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1-Ремонт гаражей администрации по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск.-Ремонт приёмной (кабинет №200) в здании администрации г. Кировск, ул. Новая, д.1-Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 20-Подготовка схемы размещения объектов в г. Кировск и г. Отрадное и контрольно-исполнительная съёмка.- Ремонт веранды в здании по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 20(отдел опеки и попечительства).-Ремонт туалетов на втором этаже здания администрации г. Кировск, ул. Новая, д.1.- Ремонт помещения по адресу г. Отрадное, ул. Невская, д. 9 |
|  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
|  |  | **Водоснабжение и водоотведение.** |
|  | МО «Кировск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Ремонт участка трубопровода канализационных сетей по адресу: г.Кировск БПС д.6 | Средства бюджета района  | 2017 |  | 720,45 |  | 720,45 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт участка трубопровода канализационных сетей по адресу: г.Кировск БПС д.6 |
| 62. | Ремонт участка водопровода по адресу: г. Кировск, ул. Горького | Средства бюджета района  | 2017 |  | 350,00 |  | 350,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт участка водопровода по адресу: г. Кировск, ул. Горького |
|  | МО Отрадненское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Ремонт участка водопровода протяженностью 3200 м от ул. Невская до Лесного переулка, далее по Лесному переулку до 2-й линии, далее по 2-й линии до 3-го Советского проспекта, далее по 3-му Советскому проспекту до 1-й линии, далее по 1-й линии до 4-го Советского проспекта, далее по 4-му Советскому проспекту до ул. Безымянная в г. Отрадное | Средства бюджета района  | 2017 |  | 1192,50 |  | 1192,50 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Ремонт участка водопровода. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 4925,83 |  | 4925,83 |  |  |  | МКУ «УКС» |
| 64. | Ремонт водопровода протяженностью 1800 м от пересечения ул. Безымянной и 3-го Советского проспекта по 3-му Советскому проспекту до пересечения с 12-ой линией, далее по 12-ой линии до пересечения со 2-ым Советским проспектом в г. Отрадное | Средства бюджета района  | 2017 |  | 444,59 |  | 444,59 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Ремонт участка водопровода. |
| 65. | Ремонт водопроводной сети по адресу: г. Отрадное, ул. Комсомольская | Средства бюджета района  | 2017 |  | 74,96 |  | 74,96 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Ремонт водопроводной сети. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 988,93 |  | 988,93 |  |  |  | МКУ «УКС» |
| 66. | Ремонт канализационной сети по адресу: г. Отрадное, ул. Комсомольская | Средства бюджета района  | 2017 |  | 113,35 |  | 113,35 |  |  |  | МКУ «УКС» | **-** Ремонт канализационной сети. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 1408,02 |  | 1408,02 |  |  |  | МКУ «УКС» |
| 67. | Ремонт наружного водопровода микрорайона «Аэрогеодезия» г. Отрадное | Средства бюджета района  | 2017 |  | 141,69 |  | 141,69 |  |  |  | МКУ «УКС» | -Ремонт наружного водопровода микрорайона «Аэрогеодезия» г. Отрадное |
| 68. | Ремонт участка водопровода по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Безымянная | Средства бюджета района  | 2017 |  | 530,00 |  | 530,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | **-** Ремонт участка водопровода |
| 69. | МО Синявинское ГП |  |
|  | Подготовка технического плана и постановка на кадастровый учёт объекта: водопровод пос. Синявино | Средства бюджета района  | 2017 |  | 70,00 |  | 70,00 |  |  |  | МКУ «УКС» | **-** Подготовка технического плана и постановка на кадастровый учёт объекта |
|  |  | **Коммунальное хозяйство.** |
| 70. | МКУ УКС - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений | Средства бюджета района  | 2017 |  | 341,70 |  | 341,70 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений. |
| 71. | МКУ УКС - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений по адресу: Ленинградская область, Кировский район. | Средства бюджета района  | 2017 |  | 245,26 |  | 245,26 |  |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений. |
|  |  |  | **2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Капитальное строительство** |
| 72. | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район. | Средства бюджета района  | 2018 |  | 36196,00 |  |  | 36196,00 |  |  | МКУ «УКС» | -Строительство объекта. |
| Средства областного бюджета | 2018 |  | 208373,00 |  |  | 208373,00 |  |  | МКУ «УКС» |
| 73. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса универсальным игровым залом в г. Кировск, Ленинградской области | Средства бюджета района  | 2018 |  | 27000,00 |  |  | 27000,00 |  |  | МКУ «УКС» | -Строительство объекта. |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Образование** |
|  |  | **Школьные учреждения** |
| 74. | Капитальный ремонт МБОУ «Лицей г. Отрадное» | Средства бюджета района  | 2018 |  | 4500,00 |  |  | 4500,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Капитальный ремонт |
|  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
|  |  | **Водоснабжение и водоотведение.** |
|  | МО Отрадненское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Ремонт участка водопровода от Ленинградского шоссе по 2-му Советскому проспекту до ул. Путейской, далее по ул. Путейской до пересечения с Международным проспектом, протяжённостью 3520 метров, диаметром 160 мм. | Средства бюджета района  | 2018 |  | 1229,60 |  |  | 1229,60 |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт участка водопровода |
|  |  |  | **2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Капитальное строительство** |
| 76. | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район. | Средства бюджета района  | 2019 |  | 31787,00 |  |  |  | 31787,00 |  | МКУ «УКС» | -Строительство объекта. |
| Средства областного бюджета | 2019 |  | 179072,00 |  |  |  | 179072,00 |  | МКУ «УКС» |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Образование** |
|  |  | **Школьные учреждения** |
| 77. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) школьных образовательных организаций. | Средства бюджета района  | 2019 |  | 1500,00 |  |  |  | 1500,00 |  | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы |
|  |  |  | **2020** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Образование** |
|  |  | **Дошкольные учреждения** |
| 78. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) дошкольных образовательных организаций. | Средства бюджета района  | 2020 |  | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы |
|  |  | **Школьные учреждения** |
| 79. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) школьных образовательных организаций. | Средства бюджета района  | 2020 |  | 4400,00 |  |  |  |  | 4400,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы |
|  |  | **Культура** |
| 80. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) учреждений культуры | Средства бюджета района  | 2020 |  | 1600,00 |  |  |  |  | 1600,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы |
|  |  | **Итого** |  |  | 811708,42 | 164367,61 | 147683,21 | 277298,60 |  212359,00 | 10000,00 |  |  |
|  |  | **Средства бюджета района** |  |  | 258565,37 | 75647,05 | 70705,72 | 68925,60 | 33287,00 | 10000,00 |  |  |
|  |  | **Средства бюджета Ленинградской области** |  |  |   553143,05 | 88720,56 | 76977,49 | 208373,00 | 179072,00 |  |  |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_\_

Планируемые результаты реализации программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет района  | Другие источники | 2016год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| 1.  | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов образования Кировского муниципального района Ленинградской области | 211246,86 | 416492,11 | Капитальное строительство.Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 24 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов, подведомственных комитету социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области | 418,42 |  | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области | 21493,39 | 13369,83 | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировского муниципального района Ленинградской области | 12845,13 | 49489,93 | Капитальный и текущий ремонт объектов. | Ед. | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Прочие объекты | 12561,57 | 73791,18 | Реконструкция, капитальный, текущий, косметический ремонт объектов. | Ед. | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |