АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2014 года № 4606

О внесении изменений в постановление администрации

Кировского муниципального района Ленинградской области

от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении  муниципальной

программы «Ремонт  и содержание автомобильных дорог

Кировского муниципального района

Ленинградской области  в 2014-2016 годах»

В соответствии с п.п. 4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области» внести в муниципальную программу «Ремонт  и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района   Ленинградской области  в 2014-2016 годах» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации  Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 следующие изменения:

1.Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» к  Программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4.Приложение 2 «Планируемые результаты муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах»  к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5.Раздел Программы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Ремонт  и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района   Ленинградской области  в 2014-2016 годах» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Заместитель  главы

администрации по общим вопросам                                         В.В.Осипович

Приложение  № 1

к   постановлению  администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской   области

от __11 ноября________2014 г.  № __4606____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Ремонт и содержание автомобильных дорог

Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 - 2016 годах»

Паспорт

муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог

Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 - 2016 годах»

| Наименование муниципальной программы | «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 -2016 годах» |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективного содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей Кировского муниципального района. |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского населения Кировского муниципального района. |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области; МКУ «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской обл. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Перечень подпрограмм | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах». |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Средства бюджета района | 21 063,061 | 7 315,461 | 6 873,80 | 6 873,800 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 5 263,794 | 5 263,794 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 26 326,855 | 12 579,255 | 6 873,800 | 6 873,800 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района, обеспечение оптимальных условий движения транспортных потоков и сокращение автопробега. |

Приложение № 2

к постановлению  администрации	Кировского муниципального района                          	Ленинградской области

от_11 ноября  2014г. №_4606__

# 3.  Ресурсное  обеспечение   программы

Общая  сумма  расходов  на  реализацию  мероприятий муниципальной программы    составляет 26 326,855 тыс. руб.  в  т.ч.  по  годам:

2014 год – 12 579,255 тыс. руб.;

2015 год – 6 873,800 тыс. руб.;

2016 год -  6 873,800 тыс. руб.;

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной год.

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы могут быть субсидии областного бюджета Ленинградской области.

Приложение  № 3

к   постановлению  администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской   области

от __11 ноября________2014 г.  № _4606__

Приложение 1

к  программе  «Ремонт и содержание													     автомобильных дорог  Кировского

муниципального    района

Ленинградской области в 2014-2016 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог

Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 -2016 годах»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Итого | 2014- 2016 г. |  | 16 927,479 | 9 379,879 | 3 773,800 | 3 773,800 | МКУ «УКС» | Проведение ремонт 12,505 км а/дорог |
|  |  | Средства бюджета района всего: В том числе: -ремонт участка а/д «Подъезд к дер. Жихарево» км 0+000-км 0+0,977; - ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Горы» км 0+0,020 км 0+0,264 и км 0+0,550 –км 0+0,632; - ремонт участка а/д « подъезд к дер..Алексеевка»; - ремонт моста в дер. Жихарево; - прочие мероприятия |  |  | 11 663,685 | 4 116,085 142,854 1 515,545 2 154,269 190,00 113,417 | 3 773,800 | 3 773,800 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области всего: в том числе: -ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Жихарево» км 0+000-км 0+0,977; - ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Горы» км 0+0,020 км 0+0,264 и км 0+0,550 –км 0+0,632 ; |  |  | 5 263,794 | 5 263,794 2 741,649 2 522,145 |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Итого | 2014- 2016 г. |  | 9 399,376 | 3 199,376 | 3 100,00 | 3 100,00 | Управление по коммунальному дорожному хозяйству, транспорту и связи | Обеспечено содержание 104,08 км а/дорог |
|  |  | Средства бюджета района |  |  | 9 399,376 | 3 199,376 | 3 100,00 | 3 100,000 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 26 326,855 | 12 579,255 | 6 873,800 | 6 873,800 |  |  |

Приложение № 4

к  постановлению администрации

Кировского  муниципального района

Ленинградской области

от _11 ноября_____2014 года №_4606____

Приложение 2

к  программе  «Ремонт и содержание													     автомобильных дорог  Кировского

муниципального    района

Ленинградской области в 2014-2016 годах»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог  Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах»

| N п/п | Задача, направленная на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) ( км) | Планируемое значение показателя по годам реализации ( км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Средства бюджета района: 11 663,685 Средства бюджета Ленинградской области: 5 263,378 | Протяженность отремонтированных участков а/дорог общего пользования Кировского муниципального района | км | 1,93 | 2,505 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Доля протяженности а/дорог общего пользования Кировского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям | % | 1,85 | 4,26 | 9,07 | 14,87 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Средства бюджета района: 9 399,376 |  | км | 104,08 | 104,08 | 104,08 | 104,08 |

Приложение № 5

к   постановлению  администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской   области

от _11 ноября________2014 г.  № _4606_

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий  муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог  Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ( тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам ( тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Средства бюджета района Средства бюджета Ленинградской области | 11 663,685 5 263,378 | 2014 год – 4 116,085 2015 год – 3 773,800 2016 год – 3 773,800 2014 год- 5 263,378 2015 год – 0 2016 год - 0 | 0 |
| 2.Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Администрация Кировского муниципального района | 9 399,376 | 2014 год – 3 199,376 2015 год – 3 100,00 2016 год – 3 100,00 | 0 |