

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 6 сентября 2021 года № 1567

**О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области»**

В соответствии с п.п. 4.1.2. постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области» внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Постановление) следующие изменения:

1. В заголовке и по тексту Постановления слова «Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» заменить словами «Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа).

 2. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 4. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

 5. Приложение 2 «Планируемые результаты муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

 6. Раздел Программы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области**»** изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

 7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Заместитель главы администрации

по земельным и имущественным вопросам Ю.Ю. Фауст

Приложение 1

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 6 сентября 2021 г. № 1567

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«**Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области**»**

Паспорт

 муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| Цели муниципальной программы  | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей Кировского муниципального района, обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области.  |
| Задачи муниципальной программы   | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского населения Кировского муниципального района, паспортизация автомобильных дорог, постановка дорог на кадастровый учет, разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения, обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области. |
| Исполнитель муниципальной программы  | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель муниципальной программы  | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;МКУ «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2014-2023 годы |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограммы отсутствуют |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего | Первый этап 2014 -2018 годы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | - |
| Средства бюджета района | 285155,63399 | 29287,72245 | 7 891,626 | 9 084,04224 | 84037,23164 | 77427,50583 | 77427,50583 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 43127,9851 | 12 234,094 | 1 277,1 | 2 406,6 | 27210,1911 | 0 | 0 | - |
| ИТОГО: | 328283,61909 | 41 521,81645 | 9 168,726 | 11 490,64224 | 111247,42274 | 77427,50583 | 77427,50583 | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района, обеспечение оптимальных условий движения транспортных потоков и сокращение автопробега, изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов на дороги, выполнение работ по формированию земельных участков, занятых автомобильными дорогами, разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения, обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области. |

Приложение 2 к постановлению администрации

Кировского муниципального района Ленинградской области от 6 сентября 2021 г. № 1567

# **3. Ресурсное обеспечение программы**

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 328283,61909 тыс. руб. в т.ч. по годам:

Первый этап с 2014 года по 2018 год – 41 521,81645 тыс. руб.;

2019 год - 9168,726 тыс. руб.;

2020 год – 11 490, 64224 тыс. руб.;

 2021 год – 111247,42274 тыс. руб.;

2022 год – 77427,50583 тыс. руб.;

2023 год – 77427,50583 тыс. руб.

Приложение 3

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

 от 6 сентября 2021 г. № 1567

 Приложение 1

к программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприя-тия пореализации программы | Источники финанси-рования | Срок испол-нения меро-прия-тия(год) | Объем финанси-рованиямеро-приятия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст-венный за выполне-ние мероприя-тия программы | Планируе-мые результаты выполнения мероприятий программы  |
| Первый этап с 2014 года по 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования Кировского муниципаль-ного района | Итого в том числе:  | 2014-2023  |  | 77932,08356 | 30 080, 20845 | 2 209,1 | 3430, 11456 | 40382, 66055 | 915,0 | 915,0 | - | Муници-пальное казенное учрежде-ние Управле-ние капиталь-ного строитель-ства | Произведен ремонт 23,737 км а/дорог |
| 1.1. |  | Средства бюджета районаВсего:В том числе: |  |  | 34804,09846 | 17 846, 11445 | 932,0 | 1023, 51456 | 13172, 46945 | 915,0 | 915,0 | - |  |  |
| 1.1.1. |  | - ремонт участка а/д «Подъезд к дер. Жихарево» км 0+000-км 0+0,977 |  |  | 142,854 | 142,854 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.2. |  | - ремонт участка а/д «Подъезд к дер. Горы» км 0+0,020 км 0+0,264 и км 0+0,550 –км 0+0,632 |  |  | 1 515,545 | 1 515,545 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.3. |  | - ремонт участков а/д "Подъезд к дер. Алексеевка |  |  | 2 485,959 | 2 485,959 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.4. |  | - ремонт участков а/д "Подъезд к дер. Алексеевка" от ПК 12+00 по ПК 16+00 и от ПК 25+50 по ПК 31+00 протяжен-ность 0,950 км; площадь 3 800 кв.м) |  |  | 2 200,822 | 2 200,822 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.5. |  | - ремонт участка а/д "Подъезд к дер.Пейчала" от ПК 0 по ПК 6+50 (протяжен-ность 0,650 км; площадь-2 600 кв.м) |  |  | 376,971 | 376,971 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.6. |  | - ремонт участка а/д"Подъезд к дер. Березовка" |  |  | 164,92 | 164,92 |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  1.1.7. |  |  - ремонт моста в д. Жихарево |  |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.8. |  | - ремонт участка автомобиль-ной дороги «Подъезд к ст. Сологу-бовка» Протяжен-ностью 1500 погонных метров от ПК 0 до ПК 15» по адресу: Ленинград-ская область, Кировский район, дер.Сологу-бовка |  |  | 2 007,562 | 2 007,562 |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  1.1.9. |  | - ремонт участка автомобиль-ной дороги «Подъезд к дер. Алексеевка» от км 0+1,6 до 0+2,5+500 км по адресу: Ленинград-ская область, Кировский район, дер. Алексеевка  |  |  | 2 036,0 | 2 036,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.10. |  | - ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Жихарево»км 0+0,977- км 0+2,650 по адресу Ленинград-ская область, Кировский район, дер. Жихарево |  |  | 3 070,897 | 3 070,897 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.11. |  | - ремонт участка автомобиль-ной дороги «Подъезд к деревне Березовка» от ПК 0 до ПК 6+55 по адресу: Ленинград-ская область, Кировский район, д. Березовка  |  |  | 317,34 | 317,34 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.12. |  | - ремонт участка автомобиль-ной дороги «Подъезд к дер.Речка» по адресу: Ленинград-ская область, Кировский район, дер. Речка(протяжен-ность 0,250 км) |  |  | 595,59 | 595,59 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.13. |  | Ремонт автомобиль-ной дороги «Подъезд к пос. Новинка» |  |  | 2065,60952 | 1165,60952 | 900,0 |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.14. |  | Ремонт автомобиль-ной дороги «Подъезд к дер. Березовка» |  |  | 268,02110 |  |  | 268,02110 |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.15. |  | Ремонт автомобиль-ной дороги «Подъезд к пос. Михайловский» |  |  | 3040,57163 |  |  | 170,99484 | 2869,57679 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. |  | Ремонт автомобиль-ной дороги «Подъезд к дер. Пейчала» |  |  | 543,35658 |  |  | 543,35658 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. |  | Ремонт автомобиль-ной дороги подъезд к дер. Горы |  |  | 2724,64266 |  |  |  | 924,64266 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |
| 1.1.18. |  | ПИР с составле-нием сметного расчета по объекту «Капиталь-ный ремонт автомобиль-ной дороги подъезд к дер. Славянка» |  |  | 8200,0 |  |  |  | 8200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. |  | Строитель-ство, реконструк-ция, включая проектиро-вание по объекту «Обустрой-ство наружного искусствен-ного освещения на подъезде к ж/д переезду на а/д подъезд к пос. ст. Сологубов-ка»  |  |  | 1150,550 |  |  |  | 1150,550 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. |  | - проверка смет |  |  | 490,84204 | 360,0 | 32,0 | 41,14204 | 27,7 | 15,0 | 15,0 | - |  |  |
| 1.1.21. |  | - прочие мероприя-тия |  |  | 1216,04493 | 1216,04493 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2. |  | Средства бюджета Ленинград-ской области всего:в том числе: |  |  | 43127,98510 | 12234,094 | 1 277,1 | 2 406,6 | 27210,19110 | - | - | - |  |  |
| 1.2.1. |  | - ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Жихарево» км 0+000-км 0+0,977 |  |  | 2 714,649 | 2 714,649 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.2. |  | - ремонт участка а/д «Подъезд к дер. Горы» км 0+0,020 км 0+0,264 и км 0+0,550 - км 0+0,632  |  |  | 2 522,145 | 2 522,145 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.3. |  | - ремонт участков а/д "Подъезд к дер. Алексеевка" от ПК 12+00 по ПК 16+00 и от ПК 25+50 по ПК 31+00(протяжен-ность 0,950 км; площадь 3 800 кв.м) |  |  | 1 483,36 | 1 483,36 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.4. |  | - ремонт участка а/д "Подъезд к дер. Пейчала" от ПК 0 по ПК 6+50(протяжен -ность 0,650 км; площадь-2 600 кв.м) |  |  | 1 087,61 | 1 087,61 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.5. |  | - ремонт участка автомобиль-ной дороги «Подъезд к деревне Березовка» от ПК 0 до ПК 6+55 по адресу: Ленинград-ская область, Кировский район, д. Березовка |  |  | 474,33 | 474,33 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.6. |  | - ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Жихарево» км 0+0,977-км 0+2,650 по адресу: Ленинград-ская область, Кировский район, дер. Жихарево |  |  | 2 150,5 | 2 150,5 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.7. |  | - ремонт автомобиль-ной дороги «Подъезд к пос. Новинка»  |  |  | 3 078,6 | 1 801,5 | 1 277,1 |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.8. |  | - ремонт автомобиль-ной дороги «Подъезд к дер. Березовка» |  |  | 2 406,6 |  |  | 2 406,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. |  | - ремонт автомобиль-ной дороги «Подъезд к дер. Горы» |  |  | 1384,0 |  |  |  | 1384,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. |  | - ремонт автомобиль-ной дороги «Подъезд к пос. Михайлов-ский» |  |  | 25826,19110 |  |  |  | 25826,19110 |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автомобиль-ных дорог местного значения Кировского муниципаль-ного района | Итого в том числе:  | 2014-2023  |  | 38145,89168 | 10 441,608 | 6204,571 | 6066,65268 | 6571,02 | 4 431,020 | 4 431,020 | - |  | Обеспечено содержание 40,282 км а/дорог, обеспечено изготовле-ние 22 тех. паспортов и тех. плановОбеспечено выполнение работ по формирова-нию земельных участков занятых 22 автомобиль-ными дорогами |
| 2.1. |  | Средства бюджета районаВсего:В том числе: |  |  | 38145,89168 | 10 441,608 | 6204,571 | 6066,65268 | 6571,02 | 4 431,020 | 4 431,020 | - |  |  |
| 2.1.1. | Содержание автомобиль-ных дорог общего пользования Кировского муниципаль-ного района |  |   |  | 32453,494 | 10 441,608 | 5690,626 | 4 028,2 | 4 431,020 | 3 431,020 | 4,431,020 | - | Управле-ние по коммуна-льному, дорожному хозяйству, транспорту и связи | Обеспечено содержание 40,282 км а/дорог |
| 2.1.2. | Мероприя-тия по изготовле-нию технических паспортов и технических планов на дороги |  |  |  | 2521,54334 |  | 513,945 | 1497,49834 | 255,050 | 255,050 | - | - | Комитет по управле-нию муниципа-льным имущес-твом | Обеспечено изготовле-ние технических паспортов и технических планов на 22 дороги |
| 2.1.3. | Выполнение работ по формирова-нию земельных участков, занятых автомобиль-ными дорогами |  |  |  | 3170,85434 |  | 0 | 540,95434 | 1884,950 | 744,950 |  |  | Комитет по управле-нию муници-пальным имущест-вом | Обеспечено выполнение работ по формирова-нию земельных участков, занятых 22 автомобиль-ными дорогами |
| 3. | Формирова-ние комплекс-ных решений об организации дорожного движения на территории Кировского муниципа-льного района Ленинградс-кой области |  | 2019-2021 |  | 3 918,93 |  | 755,055 | 1 993,875 | 1 170,0 |  |  |  | Управле-ние по коммуна-льному, дорожному хозяйству, транспорту и связи | Обеспечена разработка 1 комплекс-ной схемы организации дорожного движения и 22 проектов организации дорожного движения |
| 3.1. |  | Средства бюджета районаВсего:В том числе: |  |  | 3 918,93 |  | 755,055 | 1 993,875 | 1 170,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  |  |  | 2 748,93 |  | 755,055 | 1993,875 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Разработка проектов организации дорожного движения |  |  |  | 1 170,0 |  |  |  | 1 170,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение транспорт-ного обслужива-ния населения Кировского муниципаль-ного района Ленинград-ской области |  | 2021-2023 |  | 207286,71385 |  |  |  | 63123,74219 | 72081,48583 | 72081,48583 |  | Управле-ниепо коммуна-льному, дорожному хозяйству, транспорту и связи | Обеспечено транспорт-ное обслужива-ние населения по 26 муниципаль-ным маршрутам Кировского района Ленинград-ской области |
| 4.1. |  | Средства бюджета районаВсего:В том числе: |  |  | 207286,71385 |  |  |  | 63123,74219 | 72081,48583 | 72081,48583 |  |  |  |
| 5.  | Иной межбюджет-ный трансферт на капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер  | Итого в том числе:  | 2016  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 328283,61909 | 41521,81645 | 9168,726 | 11 490,64224 | 111247,42274 | 77427,50583 | 77427,50583 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 6 сентября 2021 г. № 1567

Приложение 2

к программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, направленная на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Еди-ница измере-ния | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы(км) | Планируемое значение показателя по годам реализации (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Бюджет Кировского муниципального района 34804,09846 Бюджет Ленинградской области 43127,98510 | Протяженность отремонтированных участков а/дорог общего пользования Кировского муниципального района | км | 1,93 | Пер-вый этап с 2014 года по 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | - |
| 13,494 | 1,447 | 1,720 | 4,076 | 1,5 | 1,5 | - |
| Доля протяженности а/дорог общего пользования Кировского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям | % | 1,85 | 4, 426 – 21,702 | 25,292 | 41,36 | 51,48 | 55,20 | 58,93 | - |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района  | Бюджет Кировского муниципального района 38145,89168 |  | км | 104,08 | 104,08 - 62,178 | 40,282 | 40,282 | 40,282 | 40,282 | 40,282 | - |
| 3. | Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет Кировского муниципального района 3918,93 |  | шт. | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 22 | - | - | - |
| 4. | Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет Кировского муниципального района207286,71385 |  | шт. |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |
| 5. | Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Бюджет Кировского муниципального района 1000,0 |  | км |  | 0,07 |  |  |  | - | - | - |

Приложение 5

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 6 сентября 2021 г. № 1567

**Обоснования финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия(тыс. руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам(тыс. руб.) | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1. Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Администрация Кировского муниципального районаБюджет Ленинградской области | 34804,0984643127,9851 | Первый этап с 2014 года по 2018 год – 17 846,114452019 год - 932,02020 год – 1023,514562021 год – 13172,469452022 год – 915,02023 год - 915,0Первый этап с 2014 года по 2018 год – 12234,0942019 год - 1 277,12020 год – 2 406,62021 год - 27210,19112022 год – 02023 год – 0 | 0000000000 |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Администрация Кировского муниципального района | 38145,89168 | Первый этап с 2014 года по 2018 год – 10441,6082019 год – 6 204,5712020 год – 6066,652682021 год - 6571,022022 год – 4 431,0202023 год - 4 431,020 | 00000 |
| 3. Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кировского муниципального района | 3918,93 | 2019 год – 755,0552020 год – 1993,8752021 год – 1 170,0 | 000 |
| 4. Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кировского муниципального района | 207286,71385 | 2021 год – 63123,742192022 год - 72081,485832023 год - 72081,48583 | 000 |
| 5. Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер  | Администрация Кировского муниципального района | 1000,0 | 2016 год – 1000,0 | 0 |